北京大学人民医院设备招标文件

一、为满足临床科室需求，招标采购中心拟对疑难病症诊治能力提升工程（重症医学方向）

信息化建设监理项目进行院内招标采购，采购项目内容如下：

1.项目概况

1.1 疑难病症诊治能力提升工程（重症医学方向）信息化建设内容主要包括e-ICU系统、重症医学信息系统、医疗协同与示教系统、科研应用管理平台、重症医学临床业务应用及多中心质量监测平台、医院数据治理平台等项目。疑难病症诊治能力提升工程（重症医学方向）信息化建设预算3377万，本项目预算33万元。

1.1.1 e-ICU系统

e-ICU系统建设是我院疑难病症诊治能力提升工程其中的一部分建设内容。现拟采购的国产化e-ICU系统以大数据、云计算、5G、人工智能技术为支撑，底层技术架构采用混合云技术，可以实现多院区业务的同质化、一体化管理和各院区之间的跨院区远程业务协同，能够有效保障医院的医疗服务能力提高和发挥医护人员的远程协同工作能力。

e-ICU系统将需要完成3个节点的建设，每个节点8张床，共计24张床位，硬件设备和软件围绕此目标建设部署，并部署2个监护指导中心和1个e-ICU教学培训中心。项目内容包括：

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | e-ICU 床旁互动系统配套硬件 | 3个节点，每节点8张床，共24张 |
| 2 | e-ICU 实时监控系统配套硬件 | 3个护士站 |
| 3 | e-ICU 监护互动系统配套硬件 | 监护指导中心2个 |
| 4 | e-ICU 远程示教系统配套硬件 | 教学培训中心1个 |
| 5 | 交互控制管理系统 |  |
| 6 | 交互数据采集系统 |  |
| 7 | 高清录播服务系统 |  |
| 8 | 院内外互联互通服务系统 |  |
| 9 | 媒体内容存储分发管理系统 |  |
| 10 | e-ICU 监控互动客户端 |  |
| 11 | e-ICU 示教客户端 |  |
| 12 | 安卓培训互动App |  |
| 13 | IOS 培训互动App |  |

1.1.2 重症医学信息系统

本项目核心建设内容是建设更加符合我院发展趋势和需求的ICU重症监护信息管理系统，利用高科技技术手段，实现ICU系统的混合云部署，建设ICU移动医生助手，能够让医护人员实现移动化办公，提高工作效率。为了保障重症疑难病症的救治效率，将建设多学科会诊系统和转诊系统。为了使重症医学科管理更加规范、科学和严谨，能够将重症医学科的日常工作更加标准化、流程化和自动化，将建设ICU知识库内容管理系统和业务运营管理系统。系统内容包括：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | ICU重症监护系统 |
| 2 | ICU 移动医生助手 |
| 3 | 配套支撑设施（数据库、操作系统等） |
| 4 | ICU信息系统定制开发服务 |
| 5 | 系统集成服务 |

1.1.3医疗协同与示教系统

医疗协同与示教系统采用分布式系统构建，可全面覆盖北大人民医院各个分院区。建设范围以北大人民医院西直门院区为中心医院，连接各个分院区和医联体协作医院，除了能够提供远程医疗协作、示教、远程医疗培训等相关服务，建立远程协作中心、远程示教中心等功能中心，还可以很方便的引入外部优质医疗资源。系统内容包括：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 医疗协同与示教系统配套硬件 |
| 2 | 示教中心互动培训会议媒体转发服务软件 |
| 3 | 示教中心内容存储分发系统 |
| 4 | 示教中心课程录播系统 |
| 5 | 示教中心管理系统 |
| 6 | 协作中心管理系统 |
| 7 | 协作中心医学协作系统 |
| 8 | 中心会诊终端系统 |

1.1.4 科研应用管理平台

科研应用管理平台将围绕医院学科发展以及质量管理需求，通过信息化手段，大数据+人工智能技术，建设平台支持科研应用。大力支持医教研管发展，支持我院在疑难病症诊治提升方面起到攻关作用和区域带头作用。项目基于医院的发展和科研管理需求，围绕医院学科发展以及质量管理需求，建设科研应用管理平台以支持科研应用。具体功能模块包括：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 科研课题设计 |
| 2 | 科研队列构建 |
| 3 | 科研项目管理 |
| 4 | 医学专病库 |
| 5 | 数据资源管理和医疗数据交换 |
| 6 | 医疗公开MIMIC III数据库整合 |

1.1.5 重症医学临床业务应用及多中心质量监测平台

1、重症疾病预测模型

基于重症医学数据库，构建重症医学临床预测模型，用于临床决策支持。本项目要求开发1-2个医院临床危急干预措施的预测模型。

2、重症医疗质量监测与评价系统

围绕医疗质量指标体系，建立基于医院数据的质量动态监测与评价系统，为质量持续改进提供支持。本系统实现基于全院历年的、全面的临床数据进行评价；基于科研大数据平台数据的自定义指标计算、统计、展示；支持按年、月、日时间维度的统计、对比；支持数据导出及数据上报。

3、重症多中心医学质量监测数据平台

通过建设多中心重症医疗质量监测数据平台，采集联盟医院和分中心重症医学质量监测相关数据，同步整合数据，形成指标上报

1.1.6 医院数据治理平台

1、大数据计算平台

满足全院级历史临床数据（影像、图片除外）的集中存储和管理，以及未来5年的新增数据的集中存储和计算要求。医院的信息量体量比较大，现在和未来需要支持几十T到百T量级，因此需要高效处理大量数据的计算平台。
大数据计算平台的目标是提供一个数据整合、标准化、结构化的支撑计算平台。
除了数据量庞大以外，医疗大数据通常存在多种数据源：
1） 结构化数据：来自传统医疗信息系统，以关系数据库为主
2） 非结构化数据：比如病历中的长文本等
3） 流式数据：比如ICU报警、患者的体征变化等。

2、数据采集、集成和管理

利用数据归集引擎，批量采集业务系统中的历史数据，实现历史数据标准化存储。目前医院建成了以HIS、LIS、CIS、PACS等为主的信息系统，以分布式的方式独立收集数据。同时这些系统来自不同的厂商，系统间难以打通。医院的信息收集普遍缺乏一个通用的主索引，能连通同一个病人的多次记录。因此，形成一个现象：数据量很大，却由一个个孤岛组成。本次建设需要解决数据孤岛问题，将海量的不同来源、不同类型的原始信息映射到统一的标准规范上，形成开放共享、标准统一的大数据平台，支撑医院的临床研究。

3、数据治理平台

通过数据质量检测工具，按照预先定义好的规则，自动识别数据中不完整或错误数据。对数据的定义、质量、安全等方面进行规划、管理、监控，不断提升数据的质量和应用能力，保障数据安全。
    大数据治理技术应用在数据采集、清洗、转换、关联、数据质控等过程，通过人机结合的方式实现高效精准的数据治理，通过大规模自动化的采集、清洗、归类、关联数据，提升数据分析利用的准确性和实用性，形成统一数据视图为后续系统提供服务。通过质量检测工具，针对不同的数据质量问题，使用针对性的治理方案。针对医疗信息数据，对有问题数据进行治理。

4、智能搜索和智能化查询

对于医院内庞大的医学信息资源，通过一种正确的检索策略来满足用户对于精准数据的查找需求。数据智能搜索和智能可视化可实现对所有临床资料的搜索，并将结果进行丰富和自定义的图形呈现。

2.监理服务要求

# 2.1 概述

投标人应根据批准后的初步设计，协助采购人建立自项目启动、项目执行、项目验 收等全过程的项目管理体系，分析项目的建设任务和特点，提供包括但不限于质量控制、 进度控制、投资控制、合同管理、安全控制与管理、文档管理、组织协调、项目验收等 全过程的监理服务，以支持项目建设阶段目标的顺利实现。

# 2.2  监理机构及工作条件

投标人在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。投标人应严格按照合同履行监理责任。监理人员构成包括总监理工程师及其他组成人员。监理人员应各尽其责，投标人应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应经采购人同意，调整后应予以书面通知。总监理工程师须从事信息化项目监理 10 年及以上，以人事局签发信息系统监理师证书（中级）批准日期为准，并提供总监理工程师近三个月缴纳社保证明文件。监理团队应不少于 5人，须全部具有信息系统监理师证书（中级）。

投标人应根据工程的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

投标人应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

# 2.3  监理规划及实施方案

投标人应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。投标人应编制项目监理实施总体方案和详实的细化方案。实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

# 2.4  监理工作范围

本次招标的监理范围包括：依据合同及技术协议进行项目监督与管理。投标人遵循 科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，凭着高度的责任心和丰富的专业技 术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准，有重点的、全面的、精线条的监理。标人不仅仅要对建设项目服务的关键点和关键环节进行监理，而且要全过程、全方位地开展项目监理工作。监理范围如下表所示：

| 任务 | 质量 | 进度 | 投资 | 安全 | 合同 | 文档 | 组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 管理 | 管理 | 协调 |
| 准备 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 实施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 验收 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

投标人应在保证其客观性和公正性的基础上，按照合同的要求和有关规范，对信息系统建设的规范性、可靠性、高效性、用户满意度等方面进行全面的监督、控制和评估。

# 2.5 监理机构提供的信息和文件

1.定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

项目概述：

包括监理内容名称及合同情况简介；

项目大事记；

实施进度与主要情况；

资金使用情况。

质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

现场会议和往来信函：包括监理会议纪要、往来信函。

监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、文件资料审查、发放、方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

施工单位情况：包括人员的投入情况，项目进展情况、设备供货及安装情况。

2.不定期的监理工作报告

各类监理审核意见。

监理建议。

工程进度分析报告。

3.日常监理文件

监理会议纪要文件。

# 2.6  监理工作内容

在本信息系统建设工作中，引入项目监理管理机制，利用信息监理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用，积极协调密切配合信息化运维公司工作，确保为各项工作提供可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务产品”。主要侧重做好以下工作：

# 1. 质量控制

系统集成质量的控制

①组织系统集成方案的审核和确认；

②组织审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

③组织对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

④组织对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

⑤经建设方委托组织对系统集成进行总体验收。

应用软件开发及数据加工质量的控制

①组织对软件需求分析、软件设计、测试、验证与确认、评审和管理等方案的审核和确认；

②组织对数据加工方案的审核和确认；

③组织对应用软件开发、数据加工、系统测试联调与系统验收阶段各个开发阶段进行把关；

④对承建单位的开发和加工质量记录进行审核；

⑤源代码、应用程序、数据及相关文档的移交验收等。

软件应用培训的质量控制

①审核确认承建单位的培训计划；

②监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

③审核确认承建单位的培训总结报告。

# 2. 进度控制

①按照建设单位的要求分阶段完成项目目标要求。

②对于信息系统建设过程中的行为和事件进行组织、协调和管理。

③配合采购人对项目实施过程中发生的需求变更进行分析、管理和认定；

④当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建方尽快采取措施。

# 3. 投资控制

①针对项目过程中的需求变更导致的开发费用，审核其合理性。通过对项目实施中的方 案及设计优化，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保成本控制在预算之内并尽可能节省经费；

②协助采购人做好项目进度付款前的项目完成量确认，将付款进度与项目质量及项目进 度结合起来，保证付款的客观性和准确性，避免不必要的浪费。审核项目中需要的采购方案，协助采购人验收采购货物，协助采购人进行资产审查备案。

# 4. 合同管理

①跟踪检查合同的执行情况，监督承建方按时履约；

②对合同工期的延误和延期进行审核确认；

③对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

④根据合同约定，审核承建方提交的支付申请，签发付款凭证。

5.安全控制与管理

①对系统的设计更改、产品测试规范、系统建设过程的的审核确认及监督管理；

②确保各项与验收相关的文档和数据满足验收要求，并保证这些文档和数据真实反映系统建设的实际情况；

③保证项目过程中的技术文档的准确性、完整性和详细程度等，并对项目文档进行审查、分析。

# 6. 文档管理

①整理记录归档采购人单位与项目承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等文档。项目实施过程中做好项目信息的收集管理工作等；

②做好文档的配置和版本控制，做好项目合同、技术方案、测试文档、验收报告、来往文档等的存档和移交工作；

③确保建设项目文档完整性、真实性和一致性。按照有关要求负责检查被委托单位竣工资料的整理与编制，并督促检查承建方及时完成竣工文件使其达到竣工文件标准。

④相关文档的审查工作。

# 7. 组织协调

①投标人应建立符合要求的沟通协调方案；并在实施过程中确保沟通的畅通。

②投标人应与项目办、各用户单位、委托单位建立信息沟通机制，并要求各方在项目工作中贯彻执行；通过监理会议、监理报告和现场沟通及时反映问题。

③对于信息系统项目过程中出现的可能影响系统应用的情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

# 8．项目的验收

按照国家相关规定和采购人的要求，组织和协调各服务项目的验收工作。

2.7  监理工作质量要求

投标人应该在质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、文档管理、组织协调、验收和评估这八个方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目建设的规范性、可靠性、高效性，不断提供用户满意度。

投标人必须定时（每周）向项目采购人通报项目过程情况及项目过程中所遇到的问题。

2.8 监理的责任

1、投标人有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助各承建单位、服务单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

2、在本合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

3、若由于承建单位在项目实施过程中不符合项目管理规范和质量要求，投标人要监督承建单位整改，直至下达停工令。如承建单位或维护单位工作不力，可提出调换有关人员。

4、如果承建单位违反合同规定的质量要求，投标人应协助采购人追究有关单位的责任。

5、如果因投标人监督不力，造成采购人单位经济损失的，投标人要向采购人赔偿承建单位造成的损失。

6、投标人使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时， 应将设备和剩余物品在合同及招标文件规定的时间和方式移交给采购人。

7、投标人在本项目相关的监理工作流程，全过程及各里程碑节点均应满足上级监督部门和采购人的全部规定要求，如因投标人违规受到上级部门的处罚，投标人要向采购人赔偿相应的损失。

# 2.9 监理服务依据

（1）《中华人民共和国政府采购法》等有关规定；

（2）国家有关信息系统项目建设和监理的最新法律、法规和管理规范；

（3）采购人与项目承建方签订的合同；

（4）采购人与投标人签订的监理合同；

（5）有关国家和地区技术规范和标准。

# 2.10 项目整体理解及分析

投标人需针对本项目作出项目整体理解及项目特点分析并提出合理化建议的应答。

2.11 监理工作期限

从监理合同的签订开始，直至整体项目完成竣工验收。

预算：33万元

投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述设备提交投标，请投标公司于开会前将公司资质交给医院联系人进行资质审核。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明，投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。

注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2022年7月29日9：00（北京时间），眼视光中心二层网真会议室。

3.投标截止时间：2022年7月29日9：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标时间： 2022年7月29日13:30（北京时间）。

5.联系人：谢晓添88324616

五、评分细则

评审因素和指标

| 标准 分类 | 标准细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 (10分) | 价格得分=（评标基准价/报价）×价格权重（10%）×100 备注： - 满足采购文件要求且价格最低的、报价为评标基准价，其价格分为满分。价格得分计算结果保留至小数点后2位，四舍五入； |  | 10 |
| 供应商能力评价 (14分） | 体系认证 | 供应商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，且认证范围覆盖信息工程监理的得4分，少一项不得分； 具有信息安全管理体系认证证书且认证范围覆盖信息工程监理的得2分。 具有信息技术服务管理体系认证证书且认证范围覆盖信息工程监理的得2分； （以上证书提供复印件） | 8 |
|  | 监理业绩 | 2018年1月1日以后签署的监理过或正在监理的医院类似信息化监理项目，每个业绩得0.5分，最高得6分。 （需提供合同首页、盖章页、关键服务内容页的复印件）。 | 6 |
| 监理 大纲 (56分) | 对本项目的难点及关键点的分析 | 根据目前的现状及建设要求，结合项目特点，分析本监理项目的难点及关键点。 分析出难点及关键点并提出有效的解决方案，得4分； 能分析出难点及关键点，解决方案一般，得2分； 分析出相关问题，但不能准确抓住难点及关键点，得1分；未提供得0分。 | 4 |
|  | 信息化工程组织以及监理总体方案 | 理解全面清晰，有针对性、框架完整，实质性响应程度完全满足采购文件需要求的得6分； 理解较清晰，框架较完整得3分； 理解不清晰，不能满足项目需要得1分； 未提供得0分。 | 6 |
|  | 信息化工程质量控制方案 | 其中至少包括质量控制目标方法措施、采购的质量控制、应用系统建设的质量控制、保修期与培训的质量控制、移交的质量控制等，实质性响应程度完全满足采购文件要求的得5分； 实质性响应程度基本满足采购文件需要求的得3分； 实质性响应程度差的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  | 信息化工程进度控制方案 | 其中至少包括进度控制目标、进度控制流程、进度控制方法、进度控制措施、进度变更控制等，实质性响应程度完全满足采购文件需要求的得5分； 实质性响应程度基本满足采购文件需要求的得3分； 实质性响应程度差的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  | 信息化工程成本控制方案 | 其中至少包括成本控制目标、成本控制风险分析、成本控制对策、成本控制主要措施等，实质性响应程度完全满足采购文件需要求的得5分； 实质性响应程度基本满足采购文件需要求的得3分； 实质性响应程度差的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  | 信息化工程变更控制方案 | 其中至少包括变更控制系统构建、工期变更控制、成本变更控制等，实质性响应程度完全满足采购文件需要求的得4分；实质性响应程度基本满足采购文件需要求的得2分； 实质性响应程度差的得1分； 未提供的得0分。 | 4 |
|  | 信息化工程合同管理、信息管理、工程文档管理方案 | 其中至少包括合同和信息管理、工程文档管理基本程序、合同和信息管理管理、工程文档管理措施、保密措施和方法等，实质性响应程度完全满足采购文件需要求的得4分； 实质性响应程度基本满足采购文件需要求的得2分； 实质性响应程度差的得1分；未提供的得0分。 | 4 |
|  | 信息安全管理方案 | 其中至少包括信息安全原则和内容、安全体系构建、安全管理方法、安全管理措施、安全管理手段等，实质性响应程度完全满足采购文件需要求的得5分； 实质性响应程度基本满足采购文件需要求的得3分； 实质性响应程度差的得1分；未提供的得0分。 | 5 |
|  | 项目组织沟通与协调方案 | 其中至少包括组织协调目标、组织协调内容、沟通协调机制、组织协调主要措施等，实质性响应程度完全满足采购文件需要求的得4分； 实质性响应程度欠缺的得2分； 未提供的得0分。 | 4 |
|  | 服务响应与承诺 | 方案全面、细致、可实施性强的得4分； 方案较全面、可实施性有欠缺得2分； 方案简略或可实施性较差得1分； 未提供的的0分。 | 4 |
| 监理机构评价 (20分) | 总监理工程师实力 | 项目总监理工程师应具有信息系统监理师（中级）证书，否则此项整体不得分。 供应商拟派本项目总监理工程师另具有： （1）咨询工程师（投资）证书； （2）信息系统项目管理师（高级）证书； （3）高级职称证书； 每提供一项得2分,最多得6分。 担任过类似信息化项目（非医院）总监理工程师的，提供合同或用户评价复印件（需体现总监理工程师姓名），每提供一项得2分，最多得2分。 担任过类似医院信息化项目总监理工程师的，提供合同或用户评价复印件（需体现总监理工程师姓名），每提供一项2分，最多得2分。 注：提供总监理工程师缴纳社保证明文件，否则该项不得分，依法免缴的除外。 | 10 |
|  | 监理团队人员 | 项目团队人员全部具有信息系统监理师（中级）证书，否则此项整体不得分。 监理团队成员（除总监理工程师以外）具有： 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上资格证书，团队每有一个种类的上述资格证书加2分，最多得10分。 注：提供缴纳社保证明文件，同一人员多种证书按一个资格证书计算。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

六、合同及廉洁模板

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修叁年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日