北京大学人民医院国家紧急医学救援基地信息化建设监理服务项目采购文件

（一）采购服务需求：

1.项目概况

1.1 国家紧急医学救援基地项目信息化部分主要包括以下内容：

一个紧急医学救援大数据中心：大数据中心以基础数据、资源数据、队伍数据、物资数据、空间数据、业务数据、装备数据、入口数据、现场数据，通过数据分析互救、加工处理，构建紧急医学救援数据中心。接入的外部系统数据主要包括医院相关系统数据、卫健相关系统数据、系统救援部门系统数据。

三个基础支撑平台：紧急医学救援智能化场所支撑、指挥通信保障支撑、平台应用支撑。

五个应用平台：应急救援指挥平台、应急救援辅助平台、院前院内协同救援平台、现场移动救治平台、综合管理平台。

两个专项应用：航空医学救援信息指挥平台及应急演练专项。

国家紧急医学救援基地项目信息化建设预算3889.1万，本项目预算40万元。

1.1.1 紧急医学救援应急指挥人工智能平台

应急指挥平台的构建，旨在通过高度集成的信息技术和智能化手段，全面提升基地在面对医疗紧急情况时的应对效率与管理水平。该平台的核心建设内容集中于周边分析、应急响应、综合研判、力量调度、资源调拨、进展跟踪、救援进展动态展示、协同救援指挥、综合态势图以及应急资源图等多个关键功能模块。

1.1.2 突发事件应急处理和紧急医学救援平台

医学紧急救援辅助平台旨在通过集成先进的信息技术与医疗应急管理体系，实现对突发事件的高效响应和资源优化配置。其建设内容主要包括三大核心子系统：院前院内协同救援平台、现场移动救治平台、突发创伤紧急医学救援系统。

院前院内协同救援平台：通过互联网和物联网技术打通院前院内衔接，实现院前急救团队、急诊急救团队及专科救治团队的急救信息共享。实现在救护车接到患者的第一时间，将病患体征以及病情等大量生命信息数据实时回传，帮助院内医生做出正确指导并提前制定抢救方案的医疗急救服务。

现场移动救治平台：满足快速对伤病人员进行分级处置的需求，实时记录与传输现场情况，生成患者唯一标识，支持语音录入病历，与后方专家实时会诊，提前预警院内做好准备，实时监测并干预生命体征，智能规划救援路径，确保信息实时传递，并支持即时沟通与专家维护，全方位提升紧急救援效率与质量。

突发创伤紧急医学救援系统：将实现对创伤患者的快速分类、有效救治以及后续康复的全流程管理。联盟应急管理子系统加强了各医疗机构间的协调合作，而业务管理系统则优化了创伤中心的日常运作。中毒和核医学管理系统提供了针对特殊创伤情况的专业支持，康复管理系统关注患者愈后康复，确保治疗的连续性和有效性。

1.1.3  紧急医学救援转运和指挥系统

区域远程诊疗平台：通过音视频通信技术，使得现场救援人员能够与远程医疗专家进行实时交流和讨论。支持院前急救团队发起音视频通话，实时与对接的院内急诊急救团队进行音视频会诊通话。可以充分利用医疗专家的知识和经验，为现场救援提供专业指导，提高救治质量。

陆空转运系统：通过整合救护车、救援飞机等不同载体，实现患者快速、安全转运。支持患者标识、电子病历、检伤分类、远程会诊等功能，确保院前救治信息与医院高效互联。移动调度工作站、急救远程指导、智能导航等模块，为救援人员提供最近医院推荐、音视频会诊、最优路径规划等支持，提升救治成功率。医护移动子系统可使医护人员能实时查看患者生命体征，并进行远程指导，改善患者预后。

航空医学救援信息指挥平台：整合了队伍和装备信息管理、应急调度及跟踪、任务接收与反馈、音视频会商等功能。能够对现场信息进行采集和传输，并支持断点续传，确保任务的顺利进行。通过可视化模块，展示关键信息并进行数据分析，同时调度分布图能够跟踪飞行动态和展示周边资源，配合智能化调度模板管理，有效助力高效救援决策。

培训演练中心：整合了临床技能培训中心管理系统，用于日常运营管理、教学管理、考试管理、开放实验室管理四大核心功能。包括日程管理、预约管理、资源设备管理、知识库管理、成绩及数据管理、财账管理、可视化监控管理、签到及门禁管理、模拟人／设备对接管理、电子门牌显示管理、人员管理、教学资源管理、教学内容管理、成绩管理、录播点评、统计等辅助模块，包括信息显示终端、督考管理系统、评分反馈系统和视频交互等多个可便携使用的客户端，体现“管”、“教”、“学”、“练”；智慧实训专业技能管理平台，专注于技能训练，学生通过平板电脑或手机进行指导训练，通过自主学习，视频作业提交，作业标记点评增值，内容回流等功能版块，实现学生自主学习技能与教师监督评价学习成果相辅相成的学习模式；OSCE智能化考试管理系统，采用计算机和数据库技术对实训中心OSCE考试进行科学管理，提供资源调度智能排考、全方位引导、无纸化评分、全局总控、成绩统计分析实时展示、视频回顾教学等功能，实现了信息化OSCE考试管理的高效便捷，提升考试体验及管理效率。

1.1.4 BIM智慧楼宇管理

该系统是通过平台建设和对医院相关各分类子系统的集成统一，为医院提供可靠的数字化运维管理、安全管理、设备管理、能源管理、一站式服务、信息化决策等一系列专业性服务。达到提升管理效率、优化管理流程、提高医院服务品质的效果，为智慧医院建设提供基础支撑平台。

1.1.5 应急低值耗材和药品管理系统

应急低值和药品库房配备智能货架、电子标签、手持PDA终端等多种智能仓储硬件设施。实现了采购计划一键上传、物品信息追溯、物品一键扫码入库，对于药品还可实现电子标签指引式拣药出库、近效期药品提醒和温度实时监控等多种功能。

1.1.6 指挥中心硬件设备、底层硬件资源、安全设备等

指挥中心硬件设备：应用服务器、磁盘阵列、机柜42U、前置服务器、音视频通话MCU、媒体服务器、网络防火墙硬件、入侵防御系统、安全审计、核心交换机、台式电脑（配音箱、鼠标、键盘等）、可视化高配台式电脑、可视化显示屏、报警灯、扩声音箱设备、有线麦、无线全向麦、空放、信号滤波器、调音台、信号切换导播台、无线路由器、SIM卡、平板、卫星通信、智能头盔、4G／5G实时摄像、音视频通话、基地摄像头等。

底层硬件资源：承载信息指挥中心及大数据平台的底层计算、存储及网络资源。

安全设备：为信息指挥中心及大数据平台提供系统及网络安全保障，检测、预警、响应处置的大数据安全分析平台。实现内外网之间流量交互的安全访问控制。实现互联网流量的威胁检测，有效防御应用层攻击。实现网络接入的安全访问控制。为信息指挥中心及大数据平台提供信息及数据安全保障。提供大数据平台的安全防护。实现敏感数据发现与管理，实现业务数据的安全使用。

2.监理服务要求

# 2.1 概述

投标人应根据批准后的初步设计，协助采购人建立自项目启动、项目执行、项目验收等全过程的项目管理体系，本次监理招标的内容为对上述工程项目所进行的全过程监理，包括但不限于四项控制、三项管理和一项协调。即：质量控制、进度控制、投资控制、变更控制，合同管理、信息/工程文档管理、安全管理和组织协调等工作，以支持项目建设阶段目标的顺利实现。

# 2.2  监理机构及工作条件

投标人在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任。

监理人员构成包括总监理工程师及其他组成人员。

监理人员应各尽其责，监理机构应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应经采购人同意，调整后应予以书面通知。

监理机构应根据工程的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

总监理工程师须从事信息化项目监理 10 年及以上，以人事局签发信息系统监理师证书（中级）批准日期为准。监理团队应不少于5人，其中总监理工程师至少1人，总监理工程师代表至少1人，专业监理工程师至少3人，需全部具有信息系统监理师证书（中级）。

总监理工程师应具有省（自治区、直辖市）、人社部、人事厅（局）颁发的信息系统监理师证书（中级）（获取监理证书时间超过10年，以证书批准日期为准）、高级工程师证书、信息系统项目管理师（高级）证书、咨询工程师（投资）登记证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、软件工程造价师证书。

总监理工程师代表应具有省（自治区、直辖市）、人社部、人事厅（局）颁发的信息系统监理师证书（中级）（获取监理证书时间超过8年，以证书批准日期为准）、高级工程师证书、系统分析师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、数据库系统工程师证书、软件设计师证书、具有软件评测师证书、注册造价工程师证书（注册在本单位）、注册信息安全专业人员（CISP）证书。

专业监理工程师应具有省（自治区、直辖市）、人社部、人事厅（局）颁发的信息系统监理师证书（中级）、系统规划与管理师（高级）证书、系统分析师（高级）证书、网络工程师证书、信息系统管理工程师证书、数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、软件评测师证书、信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级）、一级造价工程师证书、软件质量检测师证书。

# 2.3  监理规划及实施方案

投标人应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。投标人应编制项目监理实施总体方案和详实的细化方案。实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

# 2.4  监理工作范围

本次招标的监理范围包括：依据合同及技术协议进行项目监督与管理。投标人遵循 科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，凭着高度的责任心和丰富的专业技 术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准，有重点的、全面的、精线条的监理。投标人不仅要对建设项目服务的关键点和关键环节进行监理，而且要全过程、全方位地开展项目监理工作。监理范围如下表所示：

|  | 质量控制 | 进度控制 | 投资控制 | 变更控制 | 合同管理 | 信息/文档管理 | 安全管理 | 沟通协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 实施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 验收 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

投标人应在保证其客观性和公正性的基础上，按照合同的要求和有关规范，对信息系统建设的规范性、可靠性、高效性、用户满意度等方面进行全面的监督、控制和评估。

# 2.5 监理机构提供的信息和文件

1.定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

项目概述：

包括监理内容名称及合同情况简介；

项目大事记；

实施进度与主要情况；

资金使用情况。

质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

现场会议和往来信函：包括监理会议纪要、往来信函。

监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、文件资料审查、发放、方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

施工单位情况：包括人员的投入情况，项目进展情况、设备供货及安装情况。

2.不定期的监理工作报告

各类监理审核意见。

监理建议。

工程进度分析报告。

3.日常监理文件

监理会议纪要文件。

# 2.6  监理工作内容

在本信息系统建设工作中，引入项目监理管理机制，利用信息监理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用，积极协调密切配合信息化建设公司工作，确保为各项工作提供可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务产品”。主要侧重做好以下工作：

# 1. 质量控制

制定项目质量控制目标，提出质量控制的措施，监督项目质量是否符合设计和合同要求。

（1）系统集成质量的控制：组织系统集成方案的审核和确认；审核货物采购方案，进行供应商拟采货物清单及详细规格参数进行对照审查；协助采购人组织项目初步验收和竣工验收；做好到货验收的组织，对到货货物进行查验，协助建设单位进行资产移交工作。

（2）应用软件开发质量的控制：对软件开发过程进行监理，做好软件开发阶段成果的质量把控；组织对软件需求分析、软件设计、测试、验证与确认、评审和管理等方案的审核和确认；组织对应用软件开发、数据加工、系统测试联调与系统验收阶段各个开发阶段进行把关；组织对源代码、应用程序、数据及相关文档的移交验收等。

（3）软件应用培训的质量控制：审核确认供应商的培训计划；监督供应商实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；审核确认供应商的培训总结报告。

# 2. 进度控制

按照采购人的要求分阶段完成项目目标要求。协助采购人制定项目总体进度计划和里程碑，跟踪和监督项目计划的执行情况，审核实施组织方案和分项工作进度计划，组织项目进度计划的三方确认，监督供应商制定详细分阶段进度计划，并促进项目进度目标实现。对项目实施进度进行实时跟踪，并要求供应商按项目总进度计划及时进行动态调整，以确保项目的阶段目标和总体进度目标的实现；当工期目标严重偏离时，应及时指出，并与采购人商议提出对策建议，同时督促供应商尽快采取措施。

# 3. 投资控制

关注建设过程中涉及投资调整的情况，重点审查项目过程中因设计变更、工程变更导致的合同工作内容及相应投资变更调整的情况，开展投资控制工作，审核其合理性，提出监理意见。严格依据承建单位合同相关条款，进行工程款的支付审批。协助建设单位开展费用索赔事宜，提供必要的监理过程文件。协助建设单位做好项目支付预算，参与付款前的工程完成量确认，将付款进度与工程质量及工程进度结合起来。

# 4.变更控制

监理单位建立项目变更控制机制，成立变更控制委员会，组织对进度变更、工程变更进行审查，审核其必要性、合理性、变更内容、变更资金等方面，防止和减少项目无序变动现象出现；对于涉及资金调整的重大变更，组织专题会议审查，履行完备的变更手续，监督检查变更执行情况。及时记录合同变更情况，并经采购人审核确认后组织实施。

# 5.合同管理

对承建合同执行过程进行监督，对照合同各阶段验收标准，对项目结果进行审查；对需签署的合同补充协议进行监理审查，提出监理意见，协助建设单位完成合同补充协议的签订；跟踪检查合同的执行情况，监督供应商按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核供应商提交的支付申请，报采购人审核确认。

# 6.信息/文档管理

（1）做好项目建设过程中，监理单位与项目各方往来文件的管理，做好文档的整理、签收。协助采购人整理项目过程资料，包括项目批复等依据性文件、实施方案或设计方案、招投标资料、会议纪要、到货资料等文档。

（2）监理单位在项目启动后牵头梳理项目总体文档清单，建立项目文档管理制度，提出文档管理要求。在项目建设过程中，进行供应商提交相关技术文档的监理审查工作，就文档规范性、体例内容方面进行监理评审。在项目验收前，组织进行验收文档的整理、编排组卷等工作，确保验收文档符合要求。

（3）监理机构根据项目实施情况向采购人提供的信息和文件至少包括：监理规划、开工令、监理工作联络名单、监理会议纪要、监理月报、文档评审意见、工程款支付款证书、监理工作联系单、工程备忘录、验收监理意见、监理工作总结报告及验收报告。

7. 安全管理

安全管理主要分为信息安全控制和施工安全管理。

信息系统安全的总体目标是保证信息系统的物理安全、设备安全、网络安全、数据安全、内容安全，根据本项目信息系统等保级别，对照网络安全等级保护相关要求，审查供应商提交的实施组织方案及相关技术文档中信息安全有关内容。

在施工安全管理方面，在项目建设施工过程中主要通过安全管理制度的建立、审查供应商安全文明施工培训教育记录、检查供应商安全管理措施落实情况、开展重点施工工序监理旁站等，防止安全事故的出现。

8. 沟通协调

项目启动后建立项目沟通协调机制，对于项目建设过程中的行为和事件进行组织、协调和管理。对于项目建设过程中出现的可能影响项目进度、工程质量、合同履约等方面情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

按照国家相关规定、合同中对于项目验收的具体规定以及建设单位项目管理的要求，组织和协调项目参建各方的验收工作。

# 9．项目的验收

按照国家相关规定和采购人的要求，组织和协调各服务项目的验收工作。

2.7  监理工作质量要求

投标人应该在质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息/文档管理、安全管理、沟通协调、项目验收这九个方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目建设的规范性、可靠性、高效性，不断提供用户满意度。

投标人必须定时（每周）向项目采购人通报项目过程情况及项目过程中所遇到的问题。

2.8 监理的责任

1、投标人有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助各承建单位、服务单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

2、在本合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

3、若由于承建单位在项目实施过程中不符合项目管理规范和质量要求，投标人要监督承建单位整改，直至下达停工令。如承建单位或维护单位工作不力，可提出调换有关人员。

4、如果承建单位违反合同规定的质量要求，投标人应协助采购人追究有关单位的责任。

5、如果因投标人监督不力，造成采购人单位经济损失的，投标人要向采购人赔偿承建单位造成的损失。

6、投标人使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时， 应将设备和剩余物品在合同及招标文件规定的时间和方式移交给采购人。

7、投标人在本项目相关的监理工作流程，全过程及各里程碑节点均应满足上级监督部门和采购人的全部规定要求，如因投标人违规受到上级部门的处罚，投标人要向采购人赔偿相应的损失。

# 2.9 监理服务依据

（1）《中华人民共和国政府采购法》等有关规定；

（2）国家有关信息系统项目建设和监理的最新法律、法规和管理规范；

（3）采购人与项目承建方签订的合同；

（4）采购人与投标人签订的监理合同；

（5）有关国家和地区技术规范和标准。

# 2.10 项目整体理解及分析

投标人需针对本项目作出项目整体理解及项目特点分析并提出合理化建议的应答。

2.11 监理工作期限

自监理合同签订之日起，至2026年11月止，共20个月。 （至项目完成最终验收止）

预算：40万元

投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

2.1.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.1.2.根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.1.3.投标/响应人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

注：

①根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。②提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 ③符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 ④依据财库〔2020〕46号文件享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

（二）评分细则：

评审因素和指标

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 10 | 评标价格 | 评标基准价=有效的供应商报价的算术平均值，投标报价等于评标基准价得满分，供应商投标报价每高于（或低于）评标基准价1%扣0.1分。 注：扣分最多不超过10分。 |
| 商务部分 | 20 | 供应商的资质评价（10分） | 评分项1：供应商提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001或ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书，每提供1项得1分，最高得5分。 注：供应商需提供相关资质证明文件复印件，加盖投标单位公章，否则不予认可。 |
|  |  |  | 评分项2：供应商具有工程监理质量检查记录系统软件著作权证书、监理文档电子化管理系统软件著作权证书、工程施工安全监理服务系统软件著作权证书、工程项目信息管理系统软件著作权证书、信息化项目全过程管理系统软件著作权证书；每提供1项得1分，最高得5分。 注：供应商需提供证书复印件加盖供应商公章，否则不予认可。 |
|  |  | 近三年业绩的评价（10分） | 供应商提供近三年（2022年3月至本采购活动招标公告发布日期，以合同签字日期为准）承担的类似信息化监理服务业绩，每提供1个有效案例得2分，最高10分，没有不得分。 注：供应商需提供采购合同或协议（至少含合同首页、金额页、项目名称及内容页和签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
| 技术部分 | 70 | 项目理解与重难点分析（10分） | 项目理解与重难点分析： 供应商对本项目需求有深刻的理解，充分了解项目工作量，切合项目实际情况；对本项目服务内容重、难点分析透彻、合理、完善，切合项目实际情况：10分； 供应商对本项目需求有较为深刻的理解，对于项目工作量有较为充分的了解，基本切合项目实际情况；对本项目大部分服务内容重、难点分析合理、完善，切合项目实际情况：8分； 供应商对本项目需求有一定理解，基本了解项目工作量，大部分内容比较切合项目实际情况；对本项目服务内容中部分重、难点分析比较合理，基本切合项目实际情况：6分； 供应商对本项目需求理解不准确，无法准确判断工作量；对服务内容的重、难点分析针对性不强，无法充分结合实际情况：4分； 供应商对本项目需求仅仅是复制招标文件相关内容，没有展开论述，对服务内容的重、难点分析不符合实际，没有针对性：2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 监理服务总体方案（12分） | 监理服务总体方案（至少包括监理目标范围内容、监理工作流程及制度、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施检测监测方法及保证措施）。 根据本项目的建设内容，有针对性的制定监理总体方案，且全面准确得当，科学合理，完全满足采购需求：12分； 根据本项目的建设内容，较为有针对性的制定监理总体方案，较全面准确，有一定科学合理性，较好满足采购需求：8分； 根据本项目的建设内容，制定的监理总体方案有一定针对性，基本准确、合理，基本满足采购需求：6分； 根据本项目的建设内容，制定的监理总体方案部分内容有一定针对性，内容有所缺失或比较简略：4分； 未结合本项目的建设内容，提供的监理总体方案仅为范本性内容，没有针对性，且内容缺失较多：2分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 对供应商提供的监理“四控制三管理一协调”的内容响应方案进行评价（25分） | 根据招标文件的要求对供应商的监理“四控制三管理一协调”的内容响应方案进行评价： （1）供应商提供的方案至少包括质量控制、进度控制、投资控制、变更控制，合同管理、信息管理、安全管理和组织协调等工作，能够在质量、进度和投资等方面严格把控，控制管理协调目标、措施、方法科学合理，对需求响应全面，可实施性强，完全满足招标文件要求的，得25分； （2）供应商提供的方案至少包括质量控制、进度控制、投资控制、变更控制，合同管理、信息管理、安全管理和组织协调等工作，能够在质量、进度和投资等方面严格把控，控制管理协调目标、措施、方法较为科学合理，对需求响应较全面，可实施性较强，基本满足招标文件要求的，得18分； （3）供应商提供的方案至少包括质量控制、进度控制、投资控制、变更控制，合同管理、信息管理、安全管理和组织协调等工作，能够在质量、进度和投资等方面严格把控，控制管理协调目标、措施、方法一般，对需求响应不够全面，可实施性一般，部分满足招标文件要求的，得11分； （4）供应商提供的方案很简单，需求响应不全面，控制管理协调目标、措施、方法不完善，对需求响应一般，与招标文件要求有较大差距的，得4分； （5）未提供方案的得0分。 |
|  |  | 项目组人员配备情况评价（23分） | 评分项1：总监理工程师应具有省（自治区、直辖市）、人事厅（局）颁发的信息系统监理师资格证书（获取监理证书时间超过10年，以证书批准日期为准），否则此项整项不得分。其中具有以下证书的，每提供1种得1分，最高得5分。 （1）具有高级工程师证书； （2）具有信息系统项目管理师（高级）证书； （3）具有咨询工程师（投资）登记证书； （4）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书； （5）具有软件工程造价师证书； 注：供应商须提供人员相关资质证书及近一年内连续6个月的社保证明复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 评分项2：总监理工程师代表应具有省（自治区、直辖市）、人事厅（局）颁发的信息系统监理师资格证书（获取监理证书时间超过8年，以证书批准日期为准），否则此项整项不得分。其中具有以下证书的，每提供1种得1分，最高得8分。 （1）具有高级工程师证书； （2）具有系统分析师（高级）证书； （3）系统规划与管理师（高级）证书； （4）具有数据库系统工程师证书； （5）具有软件设计师证书； （6）具有软件评测师证书； （7）具有注册造价工程师证书（注册在本单位）； （8）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书。 注：供应商须提供人员相关资质证书及近一年内连续6个月的社保证明复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 评分项3：监理工程师团队（除总监理工程师和总监理工程师代表外）应具有省（自治区、直辖市）、人事厅（局）颁发的信息系统监理师资格证书，否则此项整项不得分。其中具有以下证书的，每提供1种得1分，最高得10分。 （1）具有系统规划与管理师（高级）证书； （2）具有系统分析师（高级）证书； （3）具有网络工程师证书； （4）具有信息系统管理工程师证书； （5）具有数据库系统工程师证书； （6）具有系统集成项目管理工程师证书； （7）具有软件评测师证书； （8）具有信息安全保障人员认证证书（安全运维专业级）； （9）具有一级造价工程师证书； （10）具有软件质量检测师证书。 注：须提供人员相关资质证书及近一年内连续6个月的社保证明复印件（团队人员具有多种证书可重复计入，每一种证书只计一次），并加盖供应商公章，否则不得分。 |

（三）投标要求

- 投标文件编写：

1.1．投标书应以中文书写。

1.2．投标书的组成：

1）企业营业执照复印件（加盖公章）

2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表签字或盖章和受委托人签字）

3）提供近三年（2022年3月至本采购活动招标公告发布日期，以合同签字日期为准）承担的类似信息化监理服务业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

4）投标人对本项目的整体服务方案、投入项目团队、保障措施、拟采取的应急预案(人员更替等)（如有）。

5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求，即服务响应表。

6）投标人投标公司信用查询证明（信用中国生成查询报告，开标前三个工作日内查询）。

7）报价单

8）投标书要求

①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章）。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式单独包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引。

1.3．下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

1）投标价高于预算价

2）投标书未密封或逾期送达。

3）投标书未按规定加盖本单位公章。

4）法人代表未在法定代表人证明书上签字或盖章；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字、盖章。

5）对招标文件的相关要求无具体的承诺（如未提供信用中国查询报告、未实质响应服务要求等）。

6）未按招标文件要求制作投标书。

7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

- 递交投标文件时间、投标截止时间及地点：

2.1. 递交投标文件时间地点：2025年03月26日8:30（北京时间），中仪大厦10层1011会议室，递交文件截止时间：2025年03月26日 9:00逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

2.2. 联系人：李老师 88317043

2.3. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与李老师联系。

（1）对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2）对中标结果的质疑

参与供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

合同模板（仅作参考）

北京大学人民医院国家紧急医学救援基地信息化建设监理服务项目

信息系统工程监理服务合同

委托人: 北京大学人民医院

监理人:

第一部分监理合同协议书

委托人：北京大学人民医院

监理人：

合同期限：自监理合同签订之日起，至2026年11月止，共20个月。 （至项目完成最终验收止）

依据《中华人民共和国民法典》，北京大学人民医院（以下简称委托人）与（以下简称监理人），经双方协商一致，订立本合同。

一、委托人委托监理人监理的信息系统工程(以下简称“工程”)：

（一）工程概况：

- 工程名称：北京大学人民医院国家紧急医学救援基地信息化建设监理服务项目

- 工程地点：北京大学人民医院通州院区

- 工程性质：信息化建设

- 监理形式：全过程监理

- 工程概算投资额：3889.1万元

- 总监理工程师：信息系统监理工程师证书编号：

（二）监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

（三）监理内容：按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

（四）监理服务期限：自监理合同签订之日起，至2026年11月止，共20个月。 （至项目完成最终验收止）

（五）监理报酬为（小写）:￥ 400,000.00元 ；（大写）：人民币肆拾万元整 ，由委托人按本合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

（六）监理收费依据：参照建设工程监理取费管理规定发改价格[2007]670号文件。

二、监理合同的组成文件及解释顺序。

（一）监理合同协议书。

（二）合同条款。

（三）监理实施过程中双方共同签署的补充协议等。

上列合同文件为一整体，代替了本合同签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

四、本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。

委托人： 北京大学人民医院(盖章)

法定代表人或委托代理人：（签字）

联系人：

邮编：100044

地址：北京市西城区西直门南大街11号

电话： 88326666

传真：

监理人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系人：

邮编：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

本合同签订于：      年    月    日

第二部分  合同条款

词语涵义及适用语言

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“工程项目”是指委托人委托监理人实施监理的工程建设项目。

二、“委托人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

四、“监理机构”是监理人承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师以及其他人员组成。

五、“工程监理”是监理工程师根据本合同约定的监理工作履行其职责。

六、“承包人”是指与委托人签订工程建设合同的施工单位。

七、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之间的时间段。

八、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的时段。

九、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

十、“工程建设合同”是指委托人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

十一、“现场”是指建设项目实施的场所。

十二、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条  本合同适用的语言文字为汉语文字。

适用法律、法规、规章和监理依据

第三条  适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章，包括《中华人民共和国民法典》、国家及相关部门颁布的监理法规及规章等。

第四条  监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。监理依据为：

- 监理合同；

- 委托人与第三方签订的正式合同、协议和附件；

- GB/T 19668系列信息技术监理服务标准规范。

监理服务内容

第五条  紧急医学救援应急指挥人工智能平台，突发事件应急处理和紧急医学救援平台，紧急医学救援转运和指挥系统，突发创伤紧急医学救援系统，BIM智慧楼宇管理，应急低值耗材和药品管理系统，指挥中心硬件设备、底层硬件资源、安全设备及配套集采设备及集成，以上信息化建设部分总投入3889.1万元。在本信息系统建设工作中，引入项目监理管理机制，利用信息监理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用。主要服务内容：

# 1.质量控制

制定项目质量控制目标，提出质量控制的措施，监督项目质量是否符合设计和合同要求。

（1）系统集成质量的控制：组织系统集成方案的审核和确认；审核货物采购方案，进行供应商拟采货物清单及详细规格参数进行对照审查；协助采购人组织项目初步验收和竣工验收；做好到货验收的组织，对到货货物进行查验，协助建设单位进行资产移交工作。

（2）应用软件开发质量的控制：对软件开发过程进行监理，做好软件开发阶段成果的质量把控；组织对软件需求分析、软件设计、测试、验证与确认、评审和管理等方案的审核和确认；组织对应用软件开发、数据加工、系统测试联调与系统验收阶段各个开发阶段进行把关；组织对源代码、应用程序、数据及相关文档的移交验收等。

（3）软件应用培训的质量控制：审核确认供应商的培训计划；监督供应商实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；审核确认供应商的培训总结报告。

# 2.进度控制

按照采购人的要求分阶段完成项目目标要求。协助采购人制定项目总体进度计划和里程碑，跟踪和监督项目计划的执行情况，审核实施组织方案和分项工作进度计划，组织项目进度计划的三方确认，监督供应商制定详细分阶段进度计划，并促进项目进度目标实现。对项目实施进度进行实时跟踪，并要求供应商按项目总进度计划及时进行动态调整，以确保项目的阶段目标和总体进度目标的实现；当工期目标严重偏离时，应及时指出，并与采购人商议提出对策建议，同时督促供应商尽快采取措施。

# 3.投资控制

关注建设过程中涉及投资调整的情况，重点审查项目过程中因设计变更、工程变更导致的合同工作内容及相应投资变更调整的情况，开展投资控制工作，审核其合理性，提出监理意见。严格依据承建单位合同相关条款，进行工程款的支付审批。协助建设单位开展费用索赔事宜，提供必要的监理过程文件。协助建设单位做好项目支付预算，参与付款前的工程完成量确认，将付款进度与工程质量及工程进度结合起来。

# 4.变更控制

监理单位建立项目变更控制机制，成立变更控制委员会，组织对进度变更、工程变更进行审查，审核其必要性、合理性、变更内容、变更资金等方面，防止和减少项目无序变动现象出现；对于涉及资金调整的重大变更，组织专题会议审查，履行完备的变更手续，监督检查变更执行情况。及时记录合同变更情况，并经采购人审核确认后组织实施。

# 5.合同管理

对承建合同执行过程进行监督，对照合同各阶段验收标准，对项目结果进行审查；对需签署的合同补充协议进行监理审查，提出监理意见，协助建设单位完成合同补充协议的签订；跟踪检查合同的执行情况，监督供应商按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核供应商提交的支付申请，报采购人审核确认。

# 6.信息/文档管理

（1）做好项目建设过程中，监理单位与项目各方往来文件的管理，做好文档的整理、签收。协助采购人整理项目过程资料，包括项目批复等依据性文件、实施方案或设计方案、招投标资料、会议纪要、到货资料等文档。

（2）监理单位在项目启动后牵头梳理项目总体文档清单，建立项目文档管理制度，提出文档管理要求。在项目建设过程中，进行供应商提交相关技术文档的监理审查工作，就文档规范性、体例内容方面进行监理评审。在项目验收前，组织进行验收文档的整理、编排组卷等工作，确保验收文档符合要求。

（3）监理机构根据项目实施情况向采购人提供的信息和文件至少包括：监理规划、开工令、监理工作联络名单、监理会议纪要、监理月报、文档评审意见、工程款支付款证书、监理工作联系单、工程备忘录、验收监理意见、监理工作总结报告及验收报告。

7. 安全管理

安全管理主要分为信息安全控制和施工安全管理。

信息系统安全的总体目标是保证信息系统的物理安全、设备安全、网络安全、数据安全、内容安全，根据本项目信息系统等保级别，对照网络安全等级保护相关要求，审查供应商提交的实施组织方案及相关技术文档中信息安全有关内容。

在施工安全管理方面，在项目建设施工过程中主要通过安全管理制度的建立、审查供应商安全文明施工培训教育记录、检查供应商安全管理措施落实情况、开展重点施工工序监理旁站等，防止安全事故的出现。

8. 沟通协调

项目启动后建立项目沟通协调机制，对于项目建设过程中的行为和事件进行组织、协调和管理。对于项目建设过程中出现的可能影响项目进度、工程质量、合同履约等方面情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

按照国家相关规定、合同中对于项目验收的具体规定以及建设单位项目管理的要求，组织和协调项目参建各方的验收工作。

# 9．项目的验收

按照国家相关规定和采购人的要求，组织和协调各服务项目的验收工作。

10. 项目监理与相关服务机构和人员

（1）监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

（2）监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前15天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并提前通知委托人。

（3）委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

（4）更换监理人员的其他情形：在监理期间，监理人原则上不得调换总监理工程师，如遇不可抗力的因素需要调换总监理工程师，必须经委托人同意。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

（5）拟派项目团队应至少设置总监理工程师1人，总监理工程师代表1人，专业监理工程师至少3人。

11. 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

12. 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，双方仍负有保密义务。

各阶段监理服务内容服务进度计划表

| 阶段名称 | 监理工作内容 | 具体工作安排 | 监理输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 合同评审/监理入场会/计划审核/建立制度 | 主要进行合同及合同附件评审、承包人工作计划审核，并建立项目工作机制。明确监理工作内容，宣贯监理工作标准 | 启动会议程 启动会纪要监理规划 开工手续 支付手续 |
| 需求调研阶段 | 需求调研 成果核验 | 此时承包人需要分批组织现场工程师实地调研，通过调研了解各单位信息化建设的实际需求，从而设计实施方案以及明确的软件及设备供货清单。监理人将全程参与，关注调研过程科学性、调研结果准确性、以及最终用户的相关负责人的签认。并进行方案设计、评审工作。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 需求报验记录 |
| 设计阶段 | 实施方案和设计方案审核 | 根据分批次调研的结果，承包人将提交概要设计、详细设计和数据库设计，监理单位审核承包人设计方案，并提出监理建议。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 设计方案报审 |
| 编码开发阶段 | 监督软件开发 | 定期检查软件开发情况，如实记录开发进程。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 |
| 联调测试 阶段 | 审核测试方案测试用例 | 承包人进行单元模块测试，审核承包人测试方案、测试用例。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 测试方案报审 |
|  | 监督联调测试审核测试报告 | 进行子项/分项系统联调测试，审核承包人测试报告。 |  |
| 分项验收阶段 | 子项工程验收 | 根据已建设完成项目验收材料准备情况和质量检查情况，要求承包人提出单项工程验收计划和单项工程验收方案。 根据验收计划和验收方案、监理人分批组织委托人、承包人共同组织验收组进行单项验收，验收通过后三方进行签字确认。对于验收过程发现的问题，及时要求承包人进行整改，并在整改结束后，报验收组再次检查。 监理方将密切关注承包人检测情况、材料提交情况、问题整改情况，并根据验收计划及时组织验收。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 工作联系单 |
| 初验阶段 | 项目初验 | 根据承包人工程验收申请、单项工程验收结论和验收资料的准备情况，监理机构将对项目初验条件进行判定其是否符合项目初验条件。符合初验条件时，将提请委托人组织验收。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 工作联系单 初步验收报告 |
| 试运行阶段 | 项目试运行 | 在项目初验通过后，项目进行试运行期，监理人将密切关注试运行情况的监测情况，同时协助委托人制订运维管理机制等。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 工作联系单 |
| 最终验收阶段 | 项目终验 | 根据项目试运行情况、验收材料准备情况、终验申请，进行工作检查，当确认终验条件后，将提请委托人进行工程验收，并进行移交。 | 监理周报 会议纪要 监理意见 工作联系单 验收会议组织 最终验收报告 |

注：约定每周至少参加一次周例会，一次专题会。根据委托人需要，及时到现场协调。

监理人的义务和责任

第六条  在监理期间，监理人员遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护委托人的利益和承包人的合法权益。监理机构及其人员不得受雇于承包人或接受其利益。

第七条  依据合同条款第五条，完成监理服务内容。

第八条  监理人员采取有效的手段，通过业务管理系统作好工程实施信息的处理和归档。

第九条  监理人有责任监督承包人按进度实施，如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理期相应延长至项目最终验收。

委托人的义务和责任

第十条  委托人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

第十一条  委托人应向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。委托人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件 | 1 | 合同签订后 7个工作日 | 合同终止后7个工作日 | √ |
| 2 | 承包人投标文件 | 1 | 合同签订后 7个工作日 | 合同终止后7个工作日 | √ |
| 3 | 项目实施方案 | 1 | 合同签订后 7个工作日 | 合同终止后7个工作日 | √ |
| 4 | 委托人与承包人签订的合同 | 1 | 合同签订后 7个工作日 | 合同终止后7个工作日 | √ |
| 5 | 其它与监理 有关的文件 | 1 | 合同签订后 7个工作日 | 合同终止后 7个工作日 | √ |

第十二条  委托人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容及时告知承包人。

第十三条  委托人应向监理机构提供开展监理业务所必须的办公条件。

第十四条  委托人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

委托人的权利

第十五条 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报（周报）和监理工作报告；

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

- 未按合同文件执行

- 不能有效控制工程的安全、质量、进度等

- 对委托人造成严重损失。

监理人的权利

第十六条委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、审核和签发工程进度、付款凭证；

四、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

五、当委托人发生以下违约情形时，有权解除本合同；

- 未按合同文件执行

合同生效、变更与终止

第十七条  本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。

第十八条  在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

第十九条  委托人或者监理人如有合理理由要求解除合同时，应在14个工作日内书面通知对方，若通知送达后7个工作日内没有收到对方的答复，可在此后的7个工作日内发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同守约方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由解约方负责赔偿损失。

第二十条  在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经委托人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

监理报酬第二十一条  双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：

一、监理报酬为：（小写）： ￥ 400,000.00元 ；（大写）：人民币肆拾万元整  。

二、监理报酬的支付方式和支付时间：

| 序号 | 支付时间 | 支付金额（万元） | 支付金额占总费用的百分比（%） | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本合同签订后15个工作日内 | 12 | 30 | 监理合同 |
| 2 | 具体全部监理项目初验合格后15个工作日内 | 16 | 40 | 项目初验报告 |
| 3 | 具体全部监理项目通过上级部门终验合格后15个工作日内 | 12 | 30 | 项目终验报告 |

上述支付方式和时间视工程进展情况，经双方协商后可调整,同时监理人须提供合法、可计入成本的正式发票。

第二十二条  监理人根据委托人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，应按监理补充协议约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理报酬：对于委托人要求监理人完成监理合同以外的工作（工程），由双方协商支付金额与支付方式。

第二十三条  委托人对监理人提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书15个工作日内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按合同条款的约定支付。

违约责任

第二十四条 委托人违约与违约责任。在本合同履行过程中，委托人下述行为属违约：

委托人无合理理由未按合同条款第二十一条规定的期限支付监理报酬。

对上述的违约行为，委托人应承担违约责任，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算办法：委托人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金额最高不应超过总监理费的百分之五。

第二十五条  监理人违约与违约责任。

在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

一、未履行合同条款第六条、第七条、第八条、第九条约定义务和责任。

二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给委托人造成重大的经济损失。

对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，每违约一项应按总监理报酬百分之五向委托人支付违约金并赔偿经济损失，计算办法：监理人赔偿金额按下列方法确定：因监理人过错造成委托人损失的，监理人应赔偿给委托人造成的实际损失。

争议的解决

第二十六条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决，；协商未果，任何一方可向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第二十七条在争议的协商、调解、起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证信息系统工程建设项目的正常进行。

部分附件格式

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（企业名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46 号）的规定，本公司（企业名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

  - 国家紧急医学救援基地信息化建设监理服务；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员 	人，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：日	期：	年	月	日

注：

①从业人员填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

③投标人向小微企业意向分包的，需提供相应的分包意向协议书。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	（项目名称） 	项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日	期：	年	月	日