# 北京大学人民医院

# 血液透析管理系统改造项目SOW

一．项目范围

本项目的实施范围如下：

- 汇百通血透、腹透管理系统甲方定制服务。

- 汇百通血透、腹透管理系统产品甲方定制服务内容的培训与实施。

- 此次实施的单位只为北京大学人民医院。

二．项目内容

软件改造服务：

1  完成北京大学人民医院汇百通透析软件的个性化改造。

2  技术高级研发工程师标准开发工作量不少于90天（一人次）。

3  改造内容包括血透软件，腹透软件，相关接口调整修改。

4  超出改造工作量，另行签订补充协议。

需求改造时间：

需求改造周期为一年。

三．项目提交物

1. 需求变更记录表

2.软件使用手册

3.软件培训报告

四．人员要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式。

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报。

- 项目驻场人员需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，按项目汇总考勤数据；非驻场人员需提供开发内容与工时记录。

- 在合同期间，应保证项目人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对项目人员不满意，则需要更换。

- 开发工作要保证质量并按要求时间点完成；改造工作不应影响原有功能的使用，上线前充分测试无问题后部署。

五．工作要求

| 软件改造服务 | 1）产品数据增值服务：提供数据增值服务，如北京大学人民医院医护人员对自身医院或全市业务数据有需求，可向我们提交数据格式要求，由我公司加工好数据，供医护人员科研使用。 2）月小节增加打印项目 3）支持并配合北京人民大学医院软件的个性化修改。 4）每年对产品进行升级。 | 1）提出具体的软件改造需求 2）配合乙方完成需求的确认工作 3） 完成需求完成的确认工作 4）如有需求变更，配合乙方完成需求变更流程。 |
| --- | --- | --- |