北京大学人民医院

HRP系统运维（2018）项目SOW

项目简介

一、项目范围

北京大学人民医院HRP系统于2012年10月上线使用，实现了低值耗材申领、药品申领、输液申领、低值新品申请、高值新品申请、资产采购申请、资产报废申请、维修配件费采购申请、合同管理、请假管理、考勤管理、奖金管理、费用管理、公文管理、会议签到、伦理申报管理、电子签章管理、文件签章管理、信访管理、行政督办管理、信息发布管理、会议室预定、在线表单、排班管理、委员会管理、主数据管理、信息系统数据管理、信息系统数据查询申请、需求管理、院外人员进中心手术室申请、知情同意书模板申请、病历模版申请、设备借用协议管理等功能。HRP系统已经成为人民医院重要的门户系统。

HRP系统通过开放的接口，实现与EBS系统、人力资源管理系统、科研管理系统、预算管理系统、设备维护管理系统、护理管理系统、统一用户管理系统、集成平台等诸多系统集成，从而实现信息共享。

HRP系统运维项目服务范围涉及系统功能及接口维护，保证系统能够正常运转，支持北京大学人民医院的日常业务。

二、维护期与维护内容

2.1维护期

服务周期为一年：2018年09月01日至2019年08月31日。

2.2维护内容

包括但不限于以下内容：

- 对用户提出的问题查找原因并解决；

- 程序升级、上线的现场支持；

- 数据处理与统计；

- 程序安装、配置，及用户培训；

- 解决程序Bug；

- 应用系统与数据库运行环境、性能、作业执行情况监测；

重启服务：对由于服务器端某些服务造成系统功能异常时，重启相关应用或服务。

- 重要时间或重要事件的技术支持；

- 专业技术咨询服务，提供可行性建议；

- 提供工作日志、操作手册等相关文档；

- 在不超过运维约定总人天数前提下，适应和满足用户需求的变化，针对用户提出的需求，通过需求分析、方案设计、功能配置实现。

以上工作内容中，解决程序Bug相关的工作不计费用，应免费解决。

投入人天数：应不少于250人天。

2.3系统巡检服务

    - 保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

- 系统运行日志的监控，设备内存、硬件负载、端口运行状态检查；

- 系统运行状态信息记录、汇总；

- 发现故障后第一时间内通报相关人员；

2.4系统故障响应及处理

响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照故障处理流程，升级操作与汇报；

- 提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；

2.5 项目提交物

- 运维问题记录表；

- 系统及数据库巡检记录；

- 验收报告。

2.6 人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式。

- 提供7*24小时响应和技术支持，非驻场项目需承诺4小时内乙方人员到现场解决故障，要求故障当天解决，保证每月系统非计划停机时间＜45分钟。

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报。

- 运维的驻场人员需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，将按HRP中考勤天数核减运维费用。

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式运维人员。