北京大学人民医院

HRP系统改造（2018）项目SOW

项目简介

一、项目范围

北京大学人民医院HRP系统于2012年10月上线使用，实现了低值耗材申领、药品申领、输液申领、低值新品申请、高值新品申请、资产采购申请、资产报废申请、维修配件费采购申请、合同管理、请假管理、考勤管理、奖金管理、费用管理、公文管理、会议签到、伦理申报管理、电子签章管理、文件签章管理、信访管理、行政督办管理、信息发布管理、会议室预定、在线表单、排班管理、委员会管理、主数据管理、信息系统数据管理、信息系统数据查询申请、需求管理、院外人员进中心手术室申请、知情同意书模板申请、病历模版申请、设备借用协议管理等功能。HRP系统已经成为人民医院重要的门户系统。

HRP系统通过开放的接口，实现与EBS系统、人力资源管理系统、科研管理系统、预算管理系统、设备维护管理系统、护理管理系统、统一用户管理系统、集成平台等诸多系统集成，从而实现信息共享。

HRP系统改造项目服务范围涉及：针对用户提出的新需求和改造需求，进行相应开发支持及实施，以适应和满足用户需求的变化。

二、项目内容

2.1项目周期

服务周期为一年：2018年09月01日至2019年08月31日。

2.2项目内容

包括但不限于以下内容：

- 新增：科研借款功能；

- 在不超过总人天数前提下，根据改造需求对现有功能和接口改造。

- 在不超过总人天数前提下，根据新增需求对应程序、报表、接口开发与实施。

- 解决程序Bug相关的工作不计费用，应免费解决。

投入人天数：应不少于250人天。

2.3项目提交物

    - 主要包括：

- 方案与设计文档；

- 源程序代码；

- 操作手册；

- 项目周报；

- 验收报告。

2.4人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式。

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报。

- 项目驻场人员需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，按项目汇总考勤数据；非驻场人员需提供开发内容与工时记录。

- 在合同期间，应保证项目人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对项目人员不满意，则需要更换。

- 开发工作要保证质量并按要求时间点完成；改造工作不应影响原有功能的使用，上线前充分测试无问题后部署。