北京大学人民医院

医院感染主动监测与实时预警干预系统改造项目以及对外数据服务改造（2018）项目SOW

一、项目范围

北京大学人民医院从2014/12月底，已成功上线医院感染管理系统和对外数据服务工具系统。医院感染管理系统实现了感染监测、预警干预、追踪&反馈和统计分析全流程闭环管理；对外数据服务工具实现了可配置灵活自定义CDR对外数据服务接口。

根据项目建设需要，现需要启动医院感染管理系统和对外数据服务工具项目2018年度的系统维护工作。

二、项目内容

2.1项目周期

服务周期：自合同签订起一年

2.2项目内容

北京大学人民医院院感系统改造服务项目的目标，包括：院感系统相关的新需求分析及项目管理工作等。具体为：

北京大学人民医院院感系统相关的新项目（新需求）需求分析、方案设计、系统开发、集成测试运及实施上线工作，包括：

- 院感报告需求变更

- 统计画面需求变更

- 目标监测需求变更

- 病例概要画面需求变更

2.3项目提交物

    - 主要包括：

- 方案与设计文档；

- 源程序代码；

- 操作手册；

- 项目周报；

- 验收报告。

2.4人员及工作要求

- 采用电话或远程方式。

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报；项目完成后提交验收报告，打印后由用户与项目经理签字确认。

- 项目驻场人员需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，按项目汇总考勤数据；非驻场人员需提供开发内容与工时记录。

- 在合同期间，应保证项目人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对项目人员不满意，则需要更换。

- 开发工作要保证质量并按要求时间点完成；改造工作不应影响原有功能的使用，上线前充分测试无问题后部署。