北京大学人民医院

医院感染主动监测与实时预警干预系统运维项目以及对外数据服务运维（2018）项目SOW

本实施工作说明书（Statement Of Work，以下简称“SOW”）是甲方（以下简称“甲方“）和承接公司（以下简称“乙方”）共同完成，旨在界定实施服务明细条款。

本工作说明书定义了2018年人民医院和乙方在本项目中约定的具体服务范围、周期、任务、资源计划、报价依据等内容，如与其他协议或约定存在差异，以本SOW为准。本SOW将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。

北京大学人民医院从2014/12月底，已成功上线医院感染管理系统和对外数据服务工具系统。医院感染管理系统实现了感染监测、预警干预、追踪&反馈和统计分析全流程闭环管理；对外数据服务工具实现了可配置灵活自定义CDR对外数据服务接口。

一、项目范围

应用系统在医院的使用范围:

医院感染管理办公室医务人员、护理部人员\医务处医务人员、微生物室检验人员

使用情况:医院感染管理系统和对外数据服务系统正常使用。

二、维护期与维护内容

2.1维护期

服务周期：自合同签订起一年

2.2维护内容

- 查找并解决用户提出的问题；

- 程序升级、上线的现场支持；

- 数据处理与统计；

- 程序安装、配置，及用户培训；

- 解决程序Bug；

- 应用系统运行环境、性能、作业执行情况监测；

- 重要时间或重要事件的技术支持；

- 专业技术咨询服务，提供可行性建议；

- 提供工作日志、操作手册等相关文档；

- 运维的工作同时修正一些已完成的画面的的需求变更,变更内容如下：

2.3系统巡检服务

    - 保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

- 系统运行日志的监控，设备内存、硬件负载、端口运行状态检查；

- 系统运行状态信息记录、汇总，数据库定期备份；

- 发现故障后第一时间内通报相关人员；

2.4系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照公司的故障处理流程，升级操作与汇报；

- 提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；

2.5人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式

- 提供7*24小时响应和技术支持

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 运维的驻场工程师需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，将按HRP中考勤天数核减运维费用；

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

- 驻场项目新入职驻场人员，具备二年及以上HIT项目实施经验，前一个月不计入正式运维工作量；低于此能力人员，前三个月不能计入正式运维工作量。非驻场项目不作要求。