- 北京大学人民医院

- 血液透析管理系统改造项目SOW

一．项目范围

本项目的实施范围如下：

- 汇百通血透、腹透管理系统甲方定制服务。

- 汇百通血透、腹透管理系统产品甲方定制服务内容的培训与实施。

- 此次实施的单位只为北京大学人民医院。

二．项目内容

软件改造服务：

- 完成北京大学人民医院汇百通透析软件的个性化改造。

- 技术高级研发工程师标准开发工作量30天（一人次）。

- 改造内容包括血透软件，腹透软件，相关接口调整修改。

- 超出改造工作量，另行签订补充协议。

- 升级TDMS接口。

- 开发病人诊疗信息统计

- 开发暨华透析机与汇百通软件接口

- 透析记录-透析记录录入：用药医嘱框增加护士审核

- 开发疼痛评估新的功能模块

- 腹透开发查而森合并症评估

- 腹透生化全项增加血镁选项

- 尿生化增加钠、钾、氯、钙、磷选项

- 腹透液生化增加钠、钾、氯、钙、磷选项

- 腹水常规增加总细胞数

需求改造时间

需求改造周期为一年，从合同签订之日起一年间所提出的需求及Bug修复。

三．项目提交物

1. 需求变更记录表

2.软件使用手册

四．人员要求

乙方指派一名项目经理代表乙方来管理这个项目，与甲方项目组共同

对项目的日常工作和成果进行评估、协商和决策。

甲方指派一名项目组负责人负责本项目的相关协调及各类甲方在此项

目中应尽事宜。甲方指派的项目负责人必须是项目关键人物，同时具备或拥有协调项目相关其它处室的能力。

五．工作要求

| 软件改造服务 | 1）产品数据增值服务：提供数据增值服务，如北京大学人民医院医护人员对自身医院数据有需求，可向我们提交数据格式要求，由我公司加工好数据，供医护人员科研使用。 2）月小节增加打印项目 3）支持并配合北京人民大学医院软件的个性化修改。 4）根据公司总体产品规划将每年对产品进行升级，我们保证医院产品与公司总体产品同步升级。 | 1）提出具体的软件改造需求 2）配合乙方完成需求的确认工作 3） 完成需求完成的确认工作 4）如有需求变更，配合乙方完成需求变更流程。 |
| --- | --- | --- |