北京大学人民医院

血液透析管理系统运维项目SOW

项目简介

一、项目范围

北京大学人民医院从2011年10月开始实施血液透析管理系统,2018年7 月中旬完成项目整体验收。项目实施内容包括：

实施内容：

- 完善血液透析管理系统建设。

- 完善lis接口，优化运行速度

- 化验检查项目查询增加查询条件选项“留治、转出”，将已转出病人化验单独显示

- 化验检查项目查询增加键查询最近一次化验报告

- 化验检查-ktv增加残肾功能选项

- 化验检查-GMD增加radius项

- lis接口增加一般情况接收选项

- 修改化验检查中总ktv的计算方式

- 腹水常规将淋巴细胞，间皮细胞修改为单核细胞，多核细胞

- 腹透液测定GA改为钙

- 随访记录-基本情况中血压（导低压、导高压、导全部）将血压分开来导出

二、维护期与维护内容

2.1维护期

服务周期为一年，自合同签订之日起一年。

2.2维护内容

包括但不限于以下内容：

- 365*24h 远程运维解决问题，如远程解决不了，可派遣工程师现场解决；

- 系统Bug修复。

    - 3  乙方负责保障血液透析管理系统已有功能的正常运行，提前发现系统运  行的隐患，巡检内容主要包括：

3.1 每周五一次远程服务器巡检，检查系统，服务器，接口，内存，硬盘空间等是否正常及容量是否充足。

3.2 每半个月例行一次现场巡检，和科室老师谈论是否软件有问题，总 结并解决问题。

2.4系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

- 发现问题，可通过电话或者微信群，第一时间工程师响应，并解决问题；

- 系统本身问题，如远程解决不了，则现场解决；

- 服务器问题，我们会联系信息科系统组人员配合我们，把问题解决，

2.5人员及工作要求

- 远程维护人员要求：提供7*24小时响应和技术支持，如出现远程无法解决，需保证4小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决。保证每月系统非计划停机时间＜45分钟。

- 甲方会在每季度末或不定期进行用户满意度调查。合同期满前，甲方将对乙方的服务质量进行评测，若满意率达到90%，且甲方认可，双方可就合同约定价格再行协商后续签下一年度合同。

- 乙方需按时提供项目运维季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式运维人员。

补充说明：超出运维时间但未使用的工时，可延长使用期，至工时使用完毕。如在本运维期内超出工作量，可按超出工作量补充签订协议，或者在下一期运维合同中扣除。